## Slide 1
One ID — 业务中台第一步
中铁建物业
钉钉内部APP

## Slide 2
01
上线成果和维护建议
Part.1

## Slide 3
上线成果
成功上线
准时上线
上线前多轮测试，通过双方团队紧密配合实现按时上线。
10月16自动同步成功上线。
成员准备
通讯里完美融合
通过四次数据全量对比实现HR、
AD、钉钉三者的准确信息互 相补全。
HR职务同步给AD和钉钉；AD组织和账号同步给钉钉；钉钉同步给AD。

## Slide 4
上线成果
Hr、AD、OA、钉钉用户完全同步
业务审批完美集成到钉钉， 一线人员不用多个App切换
审批、公告、新闻等重要待办与消息 和钉钉的待办、通知完美集成
自定义首页统一移动门户，无缝集成OA、邮箱等自有应用，高效利用好钉钉的智能人事、 机器人、投票、在线学习等生态应用

## Slide 5
AD一钉钉同步实现原理
备份钉钉组 织和成员
1
防止异常不能恢复
钉钉组织ID、排序ID
取出AD
组织和成员
2
转换并记录AD组织ID
对比成员
3
找出AD删除的成员
找出AD修改的成员
找出AD新增的成员
移动TEMP
4
禁用删除的成员
部门变化的成员
同步AD
组织到钉钉
5
保留组织ID和排序ID进行同步
增量成员同步到钉钉
6
新增成员同步
修改成员同步
记录
并发送日志
7
邮件正文+附件日志

## Slide 6
关键操作步骤
自动同步机制
成员入职
成员加入
成员调岗
成员信息变更
成员离职
AD组织调整
钉钉定期检 查清理Temp
手动开启自动同步功能，实现实时同步
成员加入钉钉
完成手机验证
AD修改部门 自动同步至钉钉
AD职务自动同步
手机变更不能同步
固定电话不同步
AD挪出成员 自动同步至钉钉
自动禁用挪出的成员
AD新建成员
自动同步至钉钉
手动检查并批量删除Temp成员
AD调整组织自动同步
根据组织变更需配置同 步程序

## Slide 7
同步日志

## Slide 8
维护建议：HR、AD、钉钉差异化定位
HR
AD
钉钉
正式员工
组织、职务
正式＋临时＋虚拟
内部人员账号
虚拟账号
正式＋临时＋伙伴
内部人的帐号 外部人的帐号 成员标签
组织排序

## Slide 9
维护建议：单向同步
HR
AD
钉钉
单向
单向
行政组织
行政组织
行政组织
虚拟组织
Temp组织
外部组织
HR首次同步组织时，最好先关联AD组织 但估计缺少主键比较复杂。
不能全部覆盖式同步，建议HR先评估。
组织架构调整时：
建议 1、新建组织 2、移动成员 3、删除组织 这样当出现异常时好查。
HR
AD
钉钉

## Slide 10
维护建议：约束
账号约束
首先不能重复；
尽量不要使用特殊字符； 邮箱和手机不能同时为空；
钉钉约束
Temp目录不要新建二级目录；
Temp 和伙伴目录的ID如果有 调整需要重新设置同步程序；
可以设置一个排除目录不同步 到钉钉；
离职约束
AD挪出离职前先禁用并同步； 挪出后钉钉处理不是实时的； 钉钉不会自动删除用户，会移动到Temp；

## Slide 11
维护建议：删除
关于删除钉钉用户的处理
考虑到安全性和稳定，中间还有一个重要节点HR与AD同步，所以目前采取的是保守策略，AD没有钉钉有的用户，挪到Temp目录而不是删除，然后统一定期手动批量删除。
实践表明这种策略是有效的。
目前已经实现自动禁用。
待平稳运行一段时间后，DR实现与AD同步后，再切换为自动同步自动删除。

## Slide 12
上线总结
经验
收获
偏差
敏感点保守策略
对敏感数据采取了保守策略使 得出现异常的时候有回旋余地。
（首次同步没动手机，过程也
没有调用批量删除接口。）
提前做好分析模拟
上线前缺少真实数据分析和没有完整的模拟环境，导致本次上线过程中对异常处理额外加班。
成本有偏差
成本偏差约10人天：
1、One ID要打通的业务系统多，预估过于乐观。
2、上线后数据分析整理的量超预期。
3、手机和职务的临时处理。

## Slide 13
02
AD与钉钉同步程序操作说明
Part.2

## Slide 14
同步程序服务器
IP:
同步程序：D:\AD用户2钉钉\SynchronousAD.exe
调度程序：D:\AD用户2钉钉\SynchronousADService.exe
日志目录：D:\AD用户2钉钉\log
备份目录：D:\AD用户2钉钉\file

## Slide 15
手动同步
手动同步
日志区

## Slide 16
同步程序设置
核心构成：
AD域连接设置
钉钉连接设置
邮件通知设置
自动同步设置

## Slide 17
AD域设置
AD域连接设置
不同步根组织单位：可以设置某个目录之下的组织和成员不同步给钉钉。
根组织单位：设置的意义是支持同一个域，不同分公司钉钉。例如：同一个AD，但是京津冀公司有自己单独的钉钉，这个时候可以设置京津冀为根组织，同步给京津冀的钉钉。
钉钉部门Id回填字段：可以把钉钉字段反写入AD（职务、手机）。

## Slide 18
钉钉设置
钉钉连接设置
企业应用secret:是指钉钉通讯录的secret，这个信息注意保密。
虚拟部门ID：是指钉钉里面的合作单位组织的ID，钉钉可以调整名称，但ID必须一致，钉钉这 个目录是不会被同步的。
同步中转部门ID：是指钉钉里面Temp组织的ID，钉钉可以调整名称，但ID必须一致，Temp目录不能有二级目录.

## Slide 19
通知设置
通知设置
和邮箱客户端发件设置一样。
收件人邮箱：多个收件人可以用“;”隔开。
PS：目前这个地方有点不人性化，可以复制到文本修改后再粘贴回来。

## Slide 20
主要操作
保存设置：当做了配置调整后，保存设置。如果发现设置无法保存，请右键“以管理员身份” 运行同步程序。
卸载自动同步：把调度服务卸载，再点击一次可把调度程序安装到windows服 务，一般更新同步程序后需要重新安装一次。
停止自动同步：单击可以在自动同步和手动同步之间切换。

## Slide 21
注意事项
*操作按钮隐藏了初始化按钮，初始化是在首次启用同步时使用的，点击初始化会删掉所有钉钉除“虚拟部门”以外的组织，进行重建。会导致钉钉的应用权限需要全部重新设置。所以过于敏感，进行了隐藏。
需要重建钉钉通讯录的时候请联系管理员，进行开放。
*员工离职/禁用的操作注意： 第一步：AD操作挪出；
第二步：同步后钉钉成员状态为禁用，移动至Temp目录； 第三步：定期检查并手工批量删除Temp中不需要的成员；

## Slide 22
阿里赋能 智连未来